小组成员：

刘文鹏 2017141221031

尹航 2017141471074

陈迎语 2017141412028

**医院管理软件系统等采购项目**

**投 标 文 件**

招标编号：5101012020000269

招 标 人：四川省成都市妇女儿童中心医院

招标代理单位：四川五洲招标代理有限公司

投标人名称：东软集团（成都）有限公司（盖章）



法定代表人：李清楚

**日期：2020年4月18日**

目录

[**一、** **投标函** 3](#_Toc38561716)

[**二、** **承诺函** 5](#_Toc38561717)

[**三、** **法定代表人身份证明** 7](#_Toc38561718)

[**四、** **开标一览表** 8](#_Toc38561719)

[**五、** **分项报价明细表** 9](#_Toc38561720)

[**六、** **商务应答表** 10](#_Toc38561721)

[**七、** **投标技术配置参数表** 11](#_Toc38561722)

[**八、** **投标人基本情况表** 19](#_Toc38561723)

[**九、** **投标产品类似项目业绩一览表** 21](#_Toc38561724)

[**十、** **投标人本项目管理、技术、服务人员情况表** 23](#_Toc38561725)

[**十一、** **中小企业声明函** 24](#_Toc38561726)

[**十二、** **残疾人福利性单位声明函** 26](#_Toc38561727)

[**十三、** **关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函** 28](#_Toc38561728)

[**十四、** **本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录** 30](#_Toc38561729)

[**十五、** **近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明** 32](#_Toc38561730)

[**十六、** **知识产权声明函** 34](#_Toc38561731)

[**十七、** **关于投标人控股关系声明函** 36](#_Toc38561732)

[**十八、** **项目实施及售后服务方案** 37](#_Toc38561733)

[**（一）** **项目实施** 37](#_Toc38561734)

[**（二）** **售后服务** 38](#_Toc38561735)

1. 投标函

四川五洲招标代理有限公司：

我方全面研究了“ 四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等采购项目 ”【招标编号： 5101012020000269 】招标文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 李清楚 商务助理 （姓名、职务）代表我方 东软集团（成都）有限公司 （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为人民币 1960000元 （大写： 壹佰玖拾陆万圆整 ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件等，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、（如有）我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币 3万元（大

写： 叁万圆整 ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

1. 在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；
2. 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
3. 无正当理由中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；
4. 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；
5. 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；
6. 投标人提供虚假资料、承诺、声明的；
7. 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

5、我方为本项目提交的投标文件正本 1 份，副本 2 份，电子文档一份（U 盘或光盘），用于开标唱标的“开标一览表”1 份，投标有效期为递交投标文件截止之日起 90 天。

6、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33 号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

8、如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。

9、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称（单位公章）：东软集团（成都）有限公司



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

联系电话：12381230024

传 真：028-85001234

通讯地址：四川省成都市都江堰青城山镇东软大道1号

邮政编码：610000

日 期：2020年4月18日

1. 承诺函

致：四川五洲招标代理有限公司

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已 经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标 以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理 关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期 咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同 时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我司未被对列入按财库**[2016]125**号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事 人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定条件的供应商。

六、**如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号）规定的记 入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。**

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、 商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、我司完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全 权负责。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本 单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020年4月18日

1. 法定代表人身份证明

投标人名称： 东软集团（成都）有限公司

单位性质： 私营企业

地址： 四川省成都市都江堰青城山镇东软大道1号

成立时间： 2006 年 04 月 21 日

经营期限： 10年

姓名： 李清楚 系 东软集团（成都）有限公司 （投标人名称） 的法定代表人（职务： 商务助理 电话： 12381230024 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人： 东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人签字或者加盖法定代表人名章： 李清楚 。

2020 年 4 月 18 日

1. 开标一览表

**项目名称： 四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等采购项目**

**招标编号： 5101012020000269**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **投标单价（万元）** | **投标总价（万元）** | **交付时间** | **交付地点** | **备注** |
| 1 | 临床技能培训中心运行管理系统 | 170 | 170 | 合同签订后 60 个工作日内 | 采购人指定地点。1 | 最高限价为170万元，超过最高限价的报价为无效报价。 |
| **报价合计（万元）：170万元 大写：壹佰柒拾万圆整** | | | | | | |

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

1. 分项报价明细表

**项目名称： 四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等采购项目**

**招标编号： 5101012020000269**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | **投标报价（万元）** | **投标总价（万元）** | **备注** |
| 1 | 技能  中心信  息化管  理软件 | 50 | 50 | 功能参数要求以贵单位招标书第六章第二部分项目技术服务要求为准 |
| 2 | OSCE  多站式  考核管  理系统 | 60 | 60 | 功能参数要求以贵单位招标书第六章第二部分项目技术服务要求为准 |
| 3 | 临床  能力训  练与评  估软件 | 60 | 60 | 功能参数要求以贵单位招标书第六章第二部分项目技术服务要求为准 |

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

1. **商务应答表**

**项目名称： 四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等采购项目**

**招标编号： 5101012020000269**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标要求** | **投标应答** | **备注** |
| 1 | 免费提供一年软件升级运维服务，需注明免费期满后收费售后和服务的价格 。 | 完全满足 | 项目验收后起计算时间 |
| 2 | 投标人必须按招标方指定的方式提供 7\*24 小时支持维护服务，包括电话、远程维护等方式。必须保证有足够的人员（专人专职）及技术支持电话负责本系统运维工作，并保证 2 小时内响应/24 小时之内解决问题，对于 24 小时内无法解决的问题，应提出应急措施。 | 完全满足 | 可提供技术人员前往现场维护 |
| 3 | 签订合同后 15 日历日内，支付合同总金额的 30%作为预付款。 | 完全满足 |  |
| 4 | 整个系统通过终验后 15 日历日内，支付合同总金额的 60%。 | 完全满足 |  |
| 5 | 售后服务期(质保期)结束后 15 日历日内，支付合同总金额的 10%余款。 | 完全满足 |  |
| 6 | 合同签订后 60 个工作日内，完成本项目内容整体交付工作。 | 完全满足 |  |
| 7 | 交付地点为采购人指定地点。 | 完全满足 |  |

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

1. **投标技术配置参数表**

**项目名称： 四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等采购项目**

**招标编号： 5101012020000269**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标文件要求** | **投标产品技术配置参数** | **偏离说明** |
| 1 | 用户管理 | 至少具有院科两级管理人员账号，支持自动批量导入账号，可设置学生登录权限；支持添加院外人员。  支持对学生进行分组，可以维护各类教学群组及群组成员的信息。 | 分级管理账号；  批量导入账号；  支持外部账号  建立和维护群组； | 无偏离 |
| 2 | 房间管理 | 可以管理楼宇楼层，支持查看楼层平面图。  可以管理房间，包括可承担的课程、能够完成的训练、考核项目、房间开放设置及录  像系统；  管理员可以对房间预约申请进行审核，包括预约人和预约人员列表等。  可以统计房间使用次数、排课信息、预约使用次数等相关信息，并支持以图表形式查看。 | 区域管理；  区域平面图建模；  房间管理；  预约管理；  数据可视化； | 无偏离 |
| 3 | 课程管理 | 课程发布支持科室申请和中心管理员直接安排两种模式；前者由老师提交申请的活动名称、活动说明、参加人员等信息，中心管理员进行审核；后者则由中心管理人员直接对技能培训进行人员、场地的安排。教学活动安排支持对学员进行分组，支持以分组为单位进行房间安排。  课程发布支持教学活动和预约训练课程两种模式。  管理人员可通过日历视图、列表视图查看各个训练室的教学活动安排情况。  参加预约训练、教学活动的教师和学员可通过手机二维码进行签到。  支持针对教学活动的评价，老师与学员互评；可以对评价模板进行编辑。  支持带教老师工作量统计、课程排课次数和课程上课人数等进行统计。 | 老师发布课程；  管理人员发布课程；  建立和维护群组；  可预约训练课程；  课程查询；  二维码签到；  用户间评价；  提供可编辑的评价模板；  数据统计； | 无偏离 |
| 4 | 训练管理 | 可设置各训练室用于个人预约的开放情况，可指定开放的时间段、预约截止时间、最大容纳人数和最小开课人数、开放频度、以及可以预约训练的内容等，可以进行设备申请；支持临时关闭训练室的预约服务。  学生可根据训练室或训练内容搜索训练室的开放列表，可以看到课程已预约人数，系统可以自动检测训练室的容量，对超出容量的预约进行自动拒绝；  个人可查看本人的预约历史。  管理人员可所有训练预约进行审核。 | 设置训练室属性；  管理训练室是否可供预约；  搜索和查看训练室；  系统自动处理预约；  提供手动处理预约；  查看预约历史； | 无偏离 |
| 5 | 会议管理 | 支持创建和发布学术会议。  支持会议签到管理，可通过二维码签到，签到支持识别实时地点。  支持对会议进行评价反馈，参会人员可以在系统中填写并提交反馈表。  可以查看所有会议的列表，按照时间段查看会议情况。 | 管理会议；  二维码签到；  评价会议；  搜索和查看会议； | 无偏离 |
| 6 | 物资设备管理 | 可以按照模型、耗材等设备类型进行物品管理，维护物品基本信息，包含：名称、型号、基本功能、库存位置、库存警戒线等；  可以查看物品的库存数量；每个物品在入库时，都可以生成独立的二维码，便于区分；可以查看每个设备的使用状态和入库时间等。  可以将低值耗材设备与课程需求关联，套餐式整合低值耗材，便于发布课程时一键选择低值耗材。  4．领用记录：支持对设备申请的审核，可以查看领用和归还记录。  5．维修、报废记录：记录模型维修和报废情况；  6．模型使用统计：盘点设备的状态、和使用次数。  7．提供手机 APP，支持设备模型出入库二维码扫描功能。 | 管理物资信息；  管理库存；  物资与二维码关联；  低值耗材与需求关联；  设备领用记录；  设备使用、维修、报废记录；  移动程序，通过二维码管理设备模型； | 无偏离 |
| 7 | 执业医师资格考核管理 | 本系统符合《医师资格考试实践技能考试大纲》和《国家医师资格考试实践技能考  试基地》要求，将整个考务过程全面信息化、智能化，提升考试效率，节省考务人员，保障考试公平性，满足新形势下实践技能考试要求。适用于临床、中医、口腔、公共卫生等类别的医学生国家执业医师考试。  考试过程分为考试准备、基地候考、医学综合笔试、实践技能考试、  结束离场五个部分。在整个过程中，全流程实时监控管理 | 考务管理；  考试管理；  多学科适用；  监控管理； | 无偏离 |
| 8 | 人员管理 | 新增、管理用户信息，记录该用户的详细信息；  可以编辑、查询、删除已存在的用户信息，支持查询；  支持考生、考官、SP 等人员信息通过外部文件形式进行导入；可以设置考生的所属基地、考生组和考试基地，可以生成虚拟考试编号，并支持准考证导出打印； | 查询和管理用户；  支持导入用户；  考生信息管理；  打印准考证； | 无偏离 |
| 9 | 考题管理 | 自由设置分科目的病例及病例脚本，实现不同场景下的问诊查体考试。  一个病例可以设置绑定多个脚本，每个脚本还能绑定多个评分表。  修改、删除已存在的病例记录。  系统与临床胜任力训练系统无缝对接，可以使用临床胜任力训练系统的临床操  作技能训练的情景式案例进行教学或考核。  支持以套题形式生成试题，考试时随机抽取；每套题中均包含所有考站的试题 | 支持多场景考试；  病例与脚本多对多绑定；  病例记录管理；  与临床胜任力训练系统对接；  套题生成； | 无偏离 |
| 10 | 考场设备管理 | 通过设备识别码对设备接入以及角色权限进行设定，可以管理以下设备：  1. 考站显示终端管理  2. 站外信息显示终端管理  3. 移动评分设备管理  4.中控设备管理 | 设备管理； | 无偏离 |
| 11 | 考核管理 | 设定考核的基本信息，设定考核开始及结束的时间、可以进行考核的时间段，设  定考核对象（预先设定好的考生组）。  考站管理：  设定考站的基本信息，绑定考站内的设备：门旁信息终端、考题显示终端以及  移动评分终端。  考站设置：  绑定试题：设定考站考核的试题类型，从而确定每个考站所考核的内容，考官  或系统可以从试题库中随机或选取试题进行考核。  设置考官：设定每个考站的主考官和考官。  设置 SP：考站配合考核的标准化病人 | 考核属性管理；  设备绑定；  试题绑定；  考官设置；  SP设置； | 无偏离 |
| 12 | 考务管理 | 1考试模式选择：  1) 支持智能化自动排考；  2) 支持问诊、问诊+查体、单项技能的考站类型；  3) 自动生成排考表；  4) 支持单站式考核；  5) 支持多站式轮循考核；  6) 支持多站式队列考核；  7) 支持长短站式轮循考核，按照长短站时间分组，不会出现短站考生在站内等候长站结束的排考，极大优化考试时间。  8) 支持体检式递进考核，学员可以根据每一站排队情况，自主选择时间最短  的考站优先考试，极大缩短考试等待时间。  9) 支持无人执考模式：对于考生数量大及考官数量不足的考核情况，系统支持全  自动的考试引导，无纸化考核，全自动高清摄录考程，在考核结束后，可在平台集  中查看各个学员考核过程进行评分，评分结果自动与学员考核关联。  10）系统提供平行考站功能，两个考试场地可以同时进行考试。  2. 排考  1) 设置考生、考官、考题以及 SP 等考试信息。  2) 多评委参与考试，支持各评分角色之间评分权重设定，支持远程评委设定；  3) 选择考核类型和考站  4) 自动生成排考表，通过列表以时间日期形式浏览排考信息。  3、考试准备及候考管理  （1）考生核验签到  考生存包后，需手持身份证件，在入门闸机处进行入门安检，三方核对通过后予以  放行。  1）支持设置有效时间，有效时间内考生才能进行核验；  2）支持考务人员实时进行核验情况的监控；  3）支持根据报考信息打印准考证；  （2）考官人员签到  考官存包后，需手持身份证，进行入门安检。安检通过后领取身份牌。并去会议室  进行考官培训。  1） 支持考官进入基地入口时，核验考官身份；  2） 在会议室门口可以在进行系统签到，在系统后台可直接查看未签到的考官，全  程实时管理。  3） 考官领取评分助手，同时评分助手提供评分表，以给考官适应评分之用。  4、实践技能考试  根据考试指引，语音提示考生进入对应考站进行实践技能考试，同时考站小屏可以  核对考生信息，确保无误。  （1）考官评分  1）考官手持评分助手，首先先通过身份确认，确认后进入评分界面。避免考官成  绩错误的情况。  2）支持考官阅卷后，自动进行评分的校验与分数的统计。  3）一份试卷支持由两名考官分别阅卷，并可实现互相核查。  （2）考官签字  在考试完成后，考官签字确认，现场工作人员在考务办公室可以查看该考官的所有  评分情况。 | 考试模式属性管理；  自动排考；  适用于多种考站类型；  合理调度考核顺序；  考站选择；  考试引导；  多考场并行考试；  考试信息管理；  评分系统；  考生身份验证；  监控管理；  准考证打印；  考官身份验证；  签到管理；  评分管理；  评分自动校验；  评分统计； | 无偏离 |
| 13 | 评分系统管理 | 1.移动手持评分  1) 支持移动端设备手持评分，评委在移动设备登录。  2) 考试现场使用平板电脑进行实时评分。  3) 成绩立即自动上传。  4) 智能排序显示考生考号，可随时查看考站信息和病例信息。  5) 考官模式下，考官可以自主选择考生和考题进行评分。  6) 中控模式下，系统根据排考信息向考官推送考生和考题。  7）支持无考题显示设备情况下，考官评分端可以隐藏评分表，只显示考题题干。  8）可选择打分模式：对于操作类考站支持实时评分模式，对于书写类考站支持在  修改成绩功能，即考生先在答题纸答卷，待考生答题结束后，考官使用修改评分功  能，给上一考生评分；  9）考官评分完成需要进行电子签名。  10）支持有无线网的打分过程，同样支持没有 WIFI 网络的情况打分，对于无 WIFI  的情况，评分结束后如未提交的成绩可集中提交。  11）支持对于未做的或未达到标准的操作的评分一键置零分，方便考官操作。  12）对于书写类考站，支持对学生答卷的拍照上传存档功能。  2. 中央评分  1) 评委可远程对指定的考站进行实时评分。  2) 能够加载相应考试的评分表。  3. 评分表管理：  1） 支持特定格式的评分表，可以预览/查询评分表细节。  2） 支持评分表的添加、修改、删除。  3） 用户可根据情况编辑评分表。 | 移动应用，支持评分，查看考站、考试、考题、考生信息管理；  支持实时评分和统一评分；  考官身份验证；  离线评分；  一键评分；  拍照存档；  远程实时评分；  查看评分表；  评分表管理； | 无偏离 |
| 14 | 成绩管理 | 具备客观化记录功能，实现考核及评价可追溯。  考试结束后，可以补录和修改考生各个考站的成绩，并且可以查看评分明细。  考试结束后，成绩自动统计分析，可以查看全部学生的总分和平均分，并可以图表形式展示。  可以查看不同分数段学生人数和平均分，并可以图表形式展示。  管理员能够查询相关的考试信息和考试成绩。 | 考核及评价记录；  成绩评分管理；  统计成绩；  数据可视化；  考试信息查询；  成绩查询； | 无偏离 |
| 15 | 考程显示及控制 | 1. 各个考站门口均配备智能化信息提示终端，具有丰富的信息提示和导引功能，  实时更新考生信息、考站内容、时间信息等。  2. 待考区域内包含有智能化考务信息显示系统，可以根据现场人员情况灵活对排  考进行调整，以适应考试中的突发情况，系统以高清液晶电视作为显示终端可以实  时滚动显示待考信息。  3.候考叫号时，可根据现场情况控制考试进程，如有学生迟到或离场，可以立即  人工调整考生先后顺序，最大化利用考场资源，不需重新排考，不影响后续考试。  4.中心运行控制：  1) 可由总控对每场考试、每站考试的开始、换站以及结束进行控制。  2) 可多路同时录制视频，考试时间开始，立即自动实现视频录制。  3) 支持模糊查询的方式检索所有视频资料，按照考试、姓名、考核类型、考站等  信息综合进行搜索，可快速定位到某一站的考试并通过相关联的评分表进行回放视  频。  4) 支持从服务器预览下载多媒体数据，进行备份工作。  5) 登录和退出系统时都需要输入用户名和密码，保障信息安全 | 考试信息展示终端；  考务信息展示；  排考调度；  考生顺序调度；  考试进程管理；  多路监控并行；  模糊查询；  备份多媒体数据；  系统身份验证； | 无偏离 |
| 16 | 情景式教学案例资源 | 1、系统包含国家教育部临床教育指导中心要求的常见、常用的 150 多种临床能力，  以及人卫出版社的诊断学教材提到的通用常识性基础能力的训练内容；  2、结合多家医学院校及其附属医院的专家的临床实践及教学结晶衍生出≥1300 个  情景式教学案例，教学案例涵盖内、外、妇、儿等多个学科。 | 临床能力、教材内容；  教学案例； | 专业资料来源由贵单位提供 |
| 17 | 操作技能课程资源内容 | 1、系统课程资源以《临床住院医师规范化培训大纲》和《执业医师临床技能考试  大纲》为标准。  （1）“基础技能”训练案例主要针对临床上单项操作技能或诊断及技能进行训练，训练和考核临床技能操作的标准化和规范化。具备操作要点，针对基础技能操作具备评分点。  （2）临床思维和综合能力案例，训练学  生如何在临床实际中综合应用各种临床技能。针对每个技能均收集临床上常见的常  见情况处理方案和要点，以技能主线讲解相关知识。  （3）所有案例配套提供详细的评分细则。  （4）提供技能标准操作教学视频，标准操作视频可以根据知识点和操作步骤标  记锚点，可以根据操作步骤选择相应的视频段进行播放和观摩。  （5）系统按照由基本技能到综合技能、由简单病例到复杂病例的训练。  2、课程资源包括但不限于以下内容：  （1）常见症状的问诊和鉴别诊断的训练内容及评分标准：  （2）内科、外科、妇产科、儿科、眼科等常见的体查和鉴别诊断训练内容及评分  标准。  （3）内科基本技能训练：  （4）内科临床应用  （5）外科基本技能  （6）外科临床应用  （7）妇科基本技能  （8）妇科临床应用  （9）儿科基本技能  （10）护理基本技能  （11） 护理临床应用 | 多种情景式案例实现；  难度设置；  提供详细评分细则；  教学视频管理；  课程资源教学设计； | 专业资料来源由贵单位提供 |
| 18 | 情景化案例编辑模板工具 | 1．具备情景化临床技能培训教案模板，支持建立分步骤情景式案例的案例内容，  可设学科及分类，可分为诊断技能和操作技能两种类型，可设不同难易等级给不同  年资的学员进行分层训练。  2．可为每个教学案例添加分步骤的评分表，适应对学员的能力和操作细则上的评  估。  3．可添加相对应的技能操作视频或相关的教学视频资源，系统可以将视频和操作  规程对应步骤打卯点，播放时对应联动，可选择某一步骤的操作进行慢放或循环播  放，训练时结合使用模型进行 Step by Step 演示和训练。  4．可添加培训课程相对应知识文件、支持 WORD 上传。针对每个技能均收集临床上  常见的常见情况处理方案和要点，适应证、禁忌证和并发症等，以技能主线讲解相  关知识。 | 提供教案模板；  学科及分类设置；  难度设置；  分步骤评分；  支持视频教学资源；  支持添加文档（包括Word文档）； | 无偏离 |
| 19 | 智能示教功能 | 支持使用平板电脑进行以技能操作为主线的课程智能示教，可在平板上选择课程  内容和课程资源，分步骤推送课程内容和课程资源至显示大屏，同步显示。 | 支持移动端；  课程查看；  课程推送；  设备绑定； | 无偏离 |
| 20 | 技能操作自学与评估 | 具备技能操作自学二维码，系统注重临床技能的训练、考核，具有自主学习功  能，通过手机端扫描模型上的二维码，可以获得该模型所对应技能的标准操作、操  作视频，并且视频具备与标准操作相关联的视频锚点。  具备操作评分二维码，教师可在训练或考核学员的技能操作时，用手机端扫描 模型评分二维码，调用该模型的评分表对学生的操作进行评分，评分结果可以反馈 给学生 | 二维码绑定教学资源；  视频锚点；  支持扫描二维码评分； | 无偏离 |

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

1. **投标人基本情况表**

**项目名称： 四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等采购项目**

**招标编号： 5101012020000269**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投标人名称** | 东软集团（成都）有限公司 | | | | | | |
| **注册地址** | 四川省成都市都江堰青城山镇东软大道1号 | | | **邮政编码** | 610000 | | |
| **联系方式** | **联系人** | 李清楚 | | **电话** | 12381230024 | | |
| **传真** | 028-85001234 | | **网址** | www.neusoft.com/cn/ | | |
| **组织结构** | 私营企业 | | | | | | |
| **法定代表人** | **姓名** | 李清楚 | **技术职称** | 商务助理 | | **电话** | 12381230024 |
| **技术负责人** | **姓名** | 刘培茄 | **技术职称** | 技术总监 | | **电话** | 12384761335 |
| **成立时间** | 2006年04月21日 | | | 员工总人数：5000人 | | | |
| **企业资质等级** | ISO9001质量管理体系认证 | | | | | | |
| **营业执照号** | 915101817881215793 | | | | | | |
| **注册资金** | 100万人民币 | | | | | | |
| **开户银行** | 中国银行 | | | | | | |
| **账号** | 1234566543217891234 | | | | | | |
| **经营范围** | 计算机软件产品 , 计算机应用系统的研究 , 设计 , 开发 , 制造 , 销售并提供产品技术咨询和服务 , 信息技术培训与服务。（以上经营范围不含国家法律法规 , 国务院决定限制和禁止的项目 , 需许可证的凭许可证在有效期内经营）。 | | | | | | |
| **备注** | 无 | | | | | | |

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

1. **投标产品类似项目业绩一览表**

**项目名称： 四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等采购项目**

**招标编号： 5101012020000269**



注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

1. **投标人本项目管理、技术、服务人员情况表**

**项目名称： 四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等采购项目**

**招标编号： 5101012020000269**



投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

1. **中小企业声明函**

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 中 型 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为 中型 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本单位参加 四川省成都市妇女儿童中心医院 单位的 医院管理软件系统项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 中型 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

**注：投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为小微企业适用。按照财库[2014]68 号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照财库〔2017〕141 号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。**

1. **残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

注：非残疾人福利性单位不用提供以上声明函。

1. **关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函**

本单位郑重承诺，根据国家相关强制采购范围内产品的相关文件和规定。如在本项目采购需求中涉及，本单位特此承诺在投标文件中所提供的产品均在国家规定的相关强制采购范围要求内。并承诺在交货前提供相关的证明材料。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

1. **本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录**

致：四川五洲招标代理有限公司

**依据《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会 〔2016〕5 号）的规定，本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位 及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。**

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假， 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

1. **近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

致：四川五洲招标代理有限公司

**本单位 东软集团（成都）有限公司 （公司名称）参加 四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等采购项目 （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。**

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主 管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部 门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款 金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

1. **知识产权声明函**

致：四川五洲招标代理有限公司

**本单位 东软集团（成都）有限公司 （公司名称）参加 四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等采购项目 （项目名称）的投标活动，现承诺声明：**

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权 （含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法 获取该知识产权的相关费用。

**本公司对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。**

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

1. **关于投标人控股关系声明函**

致：四川五洲招标代理有限公司

**本单位 东软集团（成都）有限公司 （公司名称）参加 四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等采购项目 （项目名称）的投标活动，现声明：**

除本公司外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均 未参加本项目同一合同项下的政府采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他 供应商均未参加本项目同一合同项下的政府采购活动（仅参加资格预审例外）。

**本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚 假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。**

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日

1. **项目实施及售后服务方案**

项目名称：四川省成都市妇女儿童中心医院管理软件系统等采购项目

招标编号：5101012020000269

1. **项目实施**

由于本项目复杂程度高，制作难度大，质量要求高，我公司对此项目格外重视，并将调动公司全部资源来保证本项目的顺利实施，依据本项目执行的可行性与合理性，特制定了如下时间规划方案：

一般情况，系统实施可按下列步骤进行。(各项实施步骤穿插进行)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤 | 内容 | 时间 | 说明 | |
| 1 | 软件需求收集及软件功能设计 | 2天 | 项目准备阶段  预计1周 | 合计约  9周 |
| 2 | 开发软件原型 | 5天 |
| 3 | 与甲方沟通确定原型 |
| 4 | 软件总体架构设计与实现技术 | 2天 | 项目设计阶段  预计1周 |
| 5 | 软件模块设计，编写设计说明书 | 3天 |
| 6 | 数据库设计，数据格式设计，编写数据规约 | 2天 |
| 7 | 功能模块编码实现 | 3周 | 项目实现阶段与项目测试阶段  约4周 |
| 8 | 功能模块单元测试 | 3天 |
| 9 | 系统代码集成 | 2天 |
| 10 | 系统集成测试 | 3天 |
| 11 | 计算机设备安装，数据库部署，网络连接测试等 | 3天 | 项目部署阶段  约2周 |
| 12 | 数据收集与数据格式化 | 1周 |
| 13 | 数据录入数据库与数据审核 |
| 14 | 软件系统部署与调试 | 4天 |
| 15 | 编写用户使用手册与医院管理人员培训 | 3天 | 项目验收阶段  约1周 |
| 16 | 系统验收 | 4天 |
| 17 | 后续硬件与软件维护，售后服务 |  | 项目维护与售后阶段 | |

**注: 以上步骤根据甲方要求和具体情况,可做适当和灵活的调整**

1. **售后服务**

计算机设备、数据库服务器等硬件设备部署及系统软件部署后，我公司将派出经验丰富的培训工程师负责对项目相关的人员进行培训工作，包括系统的操作、软件的使用以及设备的使用与维护等，使相关人员能够全面掌握医院管理软件系统的操作、维护以及扩展等技能。以确保软件系统的正常运行使用。

1. **培训内容和计划**

我公司为四川省成都市妇女儿童中心医院出培训出合格的能进行系统操作和维护的人员，四川省成都市妇女儿童中心医院需要提供培训所需的培训资料、派出富有经验的工程师授课。某些需要现场演示或培训的将直接在项目所在地进行，贵医院应指定培训的地点。

1. **培训目标**

培训的目标是使每个参加培训的人员明知整个软件系统的功能与操作，能够熟练的操作软件系统并能根据用户手册排除常见故障。

通过培训使客户能够对突发问题进行应急处理，保证设备与软件处于正常运转中。

针对用户手册中的常见故障处理办法，客户能够自己快速处理，也是为了让客户尽快恢复使用。

1. **培训具体内容及讲师**

本系统部署与调试我公司将为项目相关工作人员提供培训。培训前，将向该系统有关人员发放用户手册，手册内容包括基本操作、数据录入、故障排除等项目。

培训地点和时间安排大致内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 讲师 | 职位 | 地点 | 时间 | 内容 |
| 孙耀威 | 技术工程师 | 客户指定地点 | 3天 | 系统功能介绍与基本操作 |
| 吴武开 | 技术工程师 | 客户指定地点 | 2天 | 数据录入与数据库操作 |
| 刘培茄 | 技术工程师 | 客户指定地点 | 2天 | 系统故障确认与排除 |
| 设备维护 |

1. **技术支持方式及手段**
2. 我公司提供远程（电话、网络视频、远程控制）技术诊断和现场技术服务。
3. 接到客户电话，市区内1小时工作人员抵达现场。
4. 针对故障问题，半小时内可以解决的，当场解决。
5. **其他服务承诺**
6. 如我公司中标，我公司所开发的软件系统以及技术支持出现问题，我公司将承担一切责任。
7. 永久无偿提供业务技术咨询服务。
8. 及时处理业主的邮件、电话，并会以邮件或电话的形式给与明确答复。
9. 定期和不定期的回访。
10. 软件系统升级、功能扩大不在本项目的售后服务之中。

投标人名称：东软集团（成都）有限公司 （盖单位公章）



法定代表人或授权代表（签字）：李清楚

日期：2020 年 4 月 18 日